渑池县国有建设用地考古前置工作实施方案

（征求意见稿）

为全面落实“先考古、后出让、后建设”法定制度，严格规范我县国有建设用地考古调查、勘探前置管理工作，统筹平衡文物安全保护与项目建设发展需求，有效防范建设领域文物违法风险，持续优化营商环境，保障全县国土空间有序开发和经济社会高质量发展，现结合我县文物资源分布及建设用地管理实际，特制定本实施方案。

一、实施范围

本实施方案适用于渑池县范围内出让、划拨国有土地使用权，拟进行储备或供应的商业、住宅、工业、仓储、采矿等用地，包括新增国有建设用地和收回的存量土地。

下列情形不再重复开展考古前置：

（一）已依法完成考古调查、勘探、发掘并出具正式文物考古结论文件的地块；

（二）已完成土地供应、已竣工投入使用、历史已建成区域地块；

（三）法律法规规定豁免考古前置的特殊项目。

二、职责分工

（一）县文广旅局

为考古前置工作牵头主体单位，负责全县考古前置工作统筹组织、业务指导、现场监管、成果审核，以及依规委托具备合法资质的考古勘探发掘单位开展作业，审核考古勘探工作报告，出具正式考古前置意见书。

（二）县自然资源局

负责用地源头管控，在土地征收、成片开发、地块储备、用地报批阶段，及时梳理拟供应地块清单，按时函告文物部门开展考古前置；精准提供地块红线、坐标、面积等技术资料；将文物考古意见书作为土地供应、用地审批的必备前置要件，无考古合规意见不得办理供地手续。

（三）县财政局

负责将全县考古调查、勘探、资料整理等相关工作经费足额纳入县级财政年度预算，实行全额保障、专款专用，按照流程及时拨付。

- 县发改委、住建局、行政审批和政务信息管理局

- 在项目立项、规划许可、施工许可、工程报建等审批环节，严格核验考古前置手续，建立审批联动机制，对未完成考古前置、无合规文物意见的项目，不予审批、不予许可。

（五）各乡（镇）人民政府、韶阳街道办事处

落实属地管理责任，做好征地群众沟通协调、施工环境维护、现场秩序管控，配合文物、自然资源部门开展地块踏勘和考古作业。

三、规范工作流程

（一）地块移交告知

县自然资源局确定年度、季度、月度拟供应国有建设用地地块后，5个工作日内向县文广旅局出具正式工作函，附地块矢量红线、权属说明、地块基本信息。

（二）组织考古作业

县文广旅局收函后3个工作日内完成任务分派，委托具备考古勘探资质考古机构进场实施考古调查、勘探工作。

考古单位应于考古调查、勘探之日起20个工作日内（因天气等不可抗力和阻工等不确定因素除外），按照国家考古工作规范完成考古调查、勘探工作。情况复杂的，可适当延长；考古调查、勘探工作结束后7个工作日内，考古单位应当出具文物考古调查、勘探报告报至县文广旅局，县文广旅局委托相关机构对考古调查、勘探进行质量验收。

（三）成果审核出件

考古单位完成野外作业及资料整理后，提交正式考古工作报告。县文广旅局在5个工作日内完成审核，出具《国有建设用地考古前置审查意见书》：

1.未发现文物遗存的，出具考古前置意见书，同意正常供地；

2.发现一般文物遗存的，明确保护性施工、局部清理处置意见；

3.发现重要古遗址、古墓群、文物富集区的，依法提出考古发掘、用地避让、规划调整、原址保护等处置意见。

（四）审批闭环落地

各审批部门严格以考古审查意见书为依据，开展后续用地、规划、施工审批；涉及重大文物发现的，由县政府统筹优化用地规划，待文物保护处置完毕后方可推进土地供应和项目建设。

四、经费与资质管理

（一）经费保障

考古前置所有工作经费由县级财政全额承担，纳入常态化预算保障，统一由县文广旅局按程序申报、财政部门审核拨付。

（二）资质管理

所有考古作业必须经省级文物部门备案，并委任具备合法考古勘探发掘资质的专业机构实施，严禁无资质单位开展文物考古作业。

（三）质量管理

县文广旅局全程监管考古勘探调查作业流程、作业标准、成果质量，确保工作合规、资料完整、结论准确。

五、工作要求

（一）压实工作责任

严格执行考古前置刚性制度，坚决杜绝“先建设、后考古”“边建设、边考古”等违规行为，对履职不力、审批不严、规避程序造成文物损毁的，依规依纪严肃追责问责。

（二）健全联动机制

建立《渑池县关于加强文物保护单位监管实行网格化管理的工作机制》（详见附件），定期调度考古前置推进情况，破解地块推进慢、衔接不顺畅等问题，持续提升审批服务效率。

（三）强化监督检查

县高质量发展促进中心将考古前置制度落实情况纳入常态化督查范围，对工作滞后、推诿扯皮、落实不到位的单位进行通报督办。

（四）加强宣传引导

通过政务公开、政策宣讲、企业告知等方式，全面普及考古前置政策要求，引导建设单位自觉遵守文物保护法律法规，营造依法建设、主动保护文物的良好氛围。

附件：渑池县关于加强文物保护单位监管实行网格化管理的工作机制

附  件

渑池县关于加强文物保护单位监管实行

网格化管理的工作机制

一、网格划分与责任体系

按照“属地管理、就近划片、责任清晰”的原则，对全县584处文物保护单位实行全域网格划分，建立三级网格架构。

（一）一级网格（县级总网格）

责任主体：县文广旅局

网格长：县政府分管领导任总网格长，县文广旅局主要负责同志任执行网格长。

管理职责：统筹全县584处文物保护单位网格化管理工作，制定管理制度、考核办法；对各乡（镇）、街道网格履职情况开展督导检查、业务培训、执法巡查；牵头开展文物安全专项整治，协调公安、自然资源、应急等部门联合执法；对跨乡（镇）、街道文物保护单位、国保、省保单位实施重点督导，统筹解决重大安全隐患。

（二）二级网格（乡镇、街道片区网格）

责任主体：各乡（镇）人民政府、韶阳街道办事处

网格长：主要负责同志任网格长，分管文化、文物工作副职任副网格长。

管理职责：对辖区内所有文物保护单位分片划区，逐一明确点位责任人；组织开展常态化文物巡查，建立巡查台账，及时上报损毁、盗掘、违法施工等问题；落实野外文物、古墓葬、古遗址日常巡护，组织开展文物消防安全排查；管理考核村级文物保护员，保障基层文物管护工作落地。

（三）三级网格（村、社区级点位网格）

责任主体：各行政村（社区）

网格长：主要负责同志为第一责任人，每处文物保护单位明确1名专职或兼职文物保护员。

管理职责：对分配到本村（社区）的文物保护点位实行一对一管护，全县584处文物保护单位全部落实村（社区）级管护责任人；开展日常巡查值守，重点巡查野外遗址、古墓葬、古建筑，及时制止私挖乱建、乱堆乱放、擅自施工等行为；做好文物保护政策宣传，发现险情、险情第一时间上报乡（镇）、街道及县级文物部门；配合开展文物修缮、安防建设、保护标志维护等工作。

二、工作运行机制

（一）台账动态管理机制。以全县584处文物保护单位为基础，建立全县统一文物保护网格化管理台账，明确每一处文物的名称、级别、地理位置、保护范围、网格责任人、联系电话，做到一单位一台账、一网格一档案，实现精准管理。

（二）常态化巡查机制。县级网格每季度开展全覆盖督导巡查，重点抽查高风险点位；乡（镇）、街道网格每月开展不少于1次全域巡查；村（社区）级网格野外文物点每周至少巡查2次，古建筑、重要遗址每日巡查，做好巡查记录。

（三）隐患快速处置机制。实行隐患“发现—上报—交办—处置—销号”闭环管理，对巡查发现的安全隐患，第一时间逐级上报，限期整改落实，确保问题早发现、早处置。

（四）联合执法联动机制。县文广旅局定期组织公安、自然资源等部门开展联合执法 ，严厉打击盗掘古文化遗址、古墓葬、损毁文物、违法建设等违法行为，形成监管合力。