表3.技术服务询价函
技术服务询价函

致：___________（单位/个人） 
根据渑池县仁村乡南坻坞村2026年中央预算内以工代赈项目工作安排，本村拟对本项目现场技术员、资料员、工程监理、质检、审计五项技术服务进行询价，欢迎贵方按照本函要求进行报价。
一、项目名称：
渑池县仁村乡南坻坞村2026年中央预算内以工代赈项目
二、服务内容及工作要求：
（一）现场技术员：
1.常驻项目施工现场，全程驻场，负责现场施工技术指导、工程量核对；
2.负责每日用工统计、砂石料等建材用量核算，满足以工代赈项目人工施工管控要求；
3.把控路基、路面施工工艺，对施工工序、质量进行技术交底，做好全过程技术记录；
4.配合监理、村项目理事会、乡主管部门、县发改委开展现场检查，及时整改各类技术问题。
（二）资料员：
1.负责本项目全套工程资料、以工代赈专项资料的收集、整理、编制、报审及归档工作；

2.规范整理施工台账、用工台账、材料台账、影像资料、会议记录、公示资料等全套项目资料；
3.负责项目全过程报账资料整理、汇编、核对、完善，配合村委、乡财政、县发改委及相关部门完成项目报账、拨款对接工作，确保报账资料齐全合规、顺利报账结算；
4.全程配合项目各阶段检查、督查、竣工验收、审计核查，及时补齐完善各类报审、验收、结算资料，保证项目资料闭环完整、顺利归档移交。
（三）工程监理：
1.施工现场驻场履职，全程监督工程施工质量、施工进度、施工安全；
2.严格核查进场原材料质量，巡查各道施工工序，对不合格工序要求整改返工；
3.规范填写监理日志、旁站记录、隐蔽工程验收记录、工序验收记录等全套监理资料；
4.严格监督落实以工代赈项目建设管理要求、劳务报酬发放要求，全程配合乡村、县发改委及上级部门检查、验收、审计工作，完整提交全套监理归档资料。
（四）质检机构：
1.项目施工全过程同步开展质量检测，边施工边检测；对原材料、隐蔽工程、关键工序、实体工程开展现场检测，留存检测记录；
2.对施工质量问题及时提出整改意见，跟踪整改闭环；
3.混凝土浇筑施工前，第三方机构须对C25混凝土配合比进行验证试验，出具正式配合比验证报告；所有进场原材料按规范抽检，拌和过程严格按照验证合格的配合比计量投料，未经配合比验证或验证不合格的，不得开盘浇筑。
4.按进度出具阶段性检测资料，项目竣工出具完整质量检测报告；
5.完整归集检测档案，配合各级主管部门检查。
（五）审计机构：
1.项目施工全过程跟踪审计，实行边施工边审计；对项目资金拨付使用、劳务报酬发放、现场计量、工程变更、采购支出同步核查；
2.全过程监督专项资金合规使用，核查用工真实性，发现问题及时书面上报主管部门；
3.分阶段形成审计工作底稿，竣工出具全过程跟踪审计报告；
4.完整归档审计资料，配合上级审计、纪检、发改部门监督检查。
5.能定期进场核查、按月出具审计意见，竣工后出具正式跟踪审计报告，落实边施工边审计要求。
备注：技术员、资料员按月计取服务报酬；监理服务费按项目工程总造价百分比报价，质量检测服务按检测项目计件收费，审计按固定总价包干报价。
三、报价要求
1.本次报价包含人工、交通、耗材、通讯、资料编制、报账对接、往返对接等全部费用，无任何隐形加价。
2.技术员、资料员填报每月服务费用；监理填报占工程总造价费率（%）；质检填报检测项目计件费用；审计填报固定总价服务费。
3.报价人员须具备对应岗位从业能力，监理、质检、审计须具备相应执业能力。
4.请于______年____月____日____时前，将完整报价（单位报价加盖公章，个人报价签字按手印）报送至桐树沟村村民委员会，逾期视为自动放弃。
四、评审方式：
[bookmark: _GoBack]本次询价评审工作由县发改委、乡政府工作人员、村“两委”、项目理事会四方共同组织开展，采取询价、综合评议的方式，结合报价、从业经验、服务能力综合择优确定服务合作方，评审结果在村内进行公示，接受群众监督。
五、其他说明：
1.服务期限：自项目开工之日起，至项目完工、竣工验收合格、报账结算完毕、全套资料归档移交完成为止。
2.本次询价仅为择优选聘依据，最终合作以双方签订正式服务协议为准。
渑池县仁村乡南坻坞村2026年中央预算内以工代赈项目理事会
______年____月____日


附件：报价单
报价单
项目名称：渑池县仁村乡南坻坞村2026年中央预算内以工代赈项目
	服务岗位
	报价方式
	报价金额
	备注

	现场技术员
	按月包干
	¥       元/月
	含现场技术、工程量核对、全程驻场服务。

	资料员
	按月包干
	¥       元/月
	含全套资料整理、报账资料编制、报账对接、验收归档等全部工作。

	工程监理
	按工程总造价取费
	        %
	含全程质量进度监理，全套监理资料归档。

	质检机构
	按检测项目计件收费
	混凝土配合比设计验证：    元/项/次
水泥检测：    元/项/次
中砂检测：    元/项/次
细砂检测：    元/项/次
碎石检测：    元/项/次
混凝土外加剂检测：    元/项/次
混凝土试块检测：  元/项/次
路基压实度检测：  元/项/次
	含混凝土配合比设计验证、原材料检测、混凝土试块检测、路基压实度检测、样品采集、现场见证、报告出具、交通等全部费用，按实际完成并出具正式检测报告的项目据实结算，无其他隐形收费。

	审计机构
	按固定总价包干报价
	¥       元
	含现场核查、资料审核、按月出具跟踪审计意见、报账前置核查、出具正式跟踪审计报告、交通差旅等全部服务费用，包干使用，无其他额外收费。



报价人（签字/盖章）：__________
联系电话：__________
日期：______年____月____日

